РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021г. № 170

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана реализации**  **муниципальной программы**  **Администрации Первомайского сельского**  **поселения «Формирование современной**  **городской среды на территории**  **Первомайского сельского поселения на 2022 год** |

Во исполнение постановления Администрации Первомайского сельского поселения от 10.12.2018 № 127 «Об утверждение муниципальной программы Администрации Первомайского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения», руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Первомайское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Администрации Первомайского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения» на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 г.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения И.А. Романченко

Приложение

к постановлению

Администрации Первомайского сельского поселения

От 30.12.2021 № 170

План

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения»

на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя /ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2022 г.(тыс. руб.) | | | | | |
| всего | Обла-стной  бюджет | Федеральный бюджет | бюджет  Первомайского района | Бюджет сельского поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Первомайского сельского поселения» | Ведущий специалист Молчан И.В. | Улучшение жизни населения | 01.12.2022-31.12.2022 | 18,0 | - | - | - | 18,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие:  Благоустройство общественных территорий. | Ведущий специалист Молчан И.В. | Улучшение жизни населения . | 01.12.2022-31.12.2022 | 18,0 | - | - | - | 18,0 | - |