РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

20.03.2024 г. № 67

с.Первомайское

**Об утверждении**

**муниципальной программы «Переселение граждан**

**из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»**

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 12.02.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» (в редакции постановления № 10 от 11.01.2024 г.), постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 21.11.2018 № 106  «Об утверждении Перечня муниципальных программ Первомайского сельского поселения» ( в редакции постановления № 53 от 04.03.2024 г.) ,

**ПОСТАНОВЛЯЮ**

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции» согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024 года.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения И.А.Романченко

Приложение

к постановлению

Администрации Первомайского сельского поселения

от 20.03.2024 г. № 67

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из многоквартирных домов,

а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»

1. Паспорт

Муниципальной программы «Переселение граждан

из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы Ответственный исполнитель муниципальной программыСоисполнители муниципальной программыУчастники муниципальной программыПрограммно-целевые инструменты муниципальной программы | – | муниципальная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции» (далее – Программа) Администрация Первомайского сельского поселенияАдминистрация Первомайского сельского поселенияАдминистрация Первомайского сельского поселенияотсутствуют |
| Основание для принятия Программы  | – | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 № 1469 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда», постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», Постановление Правительства Ростовской области от 30.10.2023 №776 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»;Соглашение № 1 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 04.03.2024 г.Постановление Администрации Кашарского района «Об утверждении муниципальной программы Кашарского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кашарского района» |
| Муниципальный заказчик программыРазработчик программы | – | Администрация Первомайского сельского поселенияАдминистрация Первомайского сельского поселения |
| Основная цельи задачи Программы  | – | основной целью Программы является переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Для достижения данной цели решаются следующие задачи:разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе с привлечением средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»(далее – Фонд) |
| Сроки и этапы реализации Программы  | – | средства, предусмотренные Программой, запланировано освоить в период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2029 г.;переселение граждан запланировано в период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2029 г.:этап 2024 – 2025 годов (срок реализации 2024 – 2025 годы);этап 2025 – 2026 годов (срок реализации 2025 – 2026 годы);этап 2026 – 2027 годов (срок реализации 2026 – 2027 годы);этап 2027 – 2028 годов (срок реализации 2027 – 2028 годы)этап 2028 – 2029 годов (срок реализации 2028 – 2029 годы) |
| Основные направления реализации Программы  | – | проведение организационных мероприятий по реализации Программы;разработка предложений по внесению изменений в областное законодательство по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда;сбор и обобщение информации о сносе расселенных аварийных домов |
| Исполнитель Программы  | – | Администрация Первомайского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы составляет 25 809 907,20 рублей, из них:0,00 рубля – средства Фонда;25 061 419,87 рублей – средства областного бюджета;748 487,33 рублей – средства местного бюджета;Распределение средств с разбивкой по этапам:общий объем финансирования :по этапу 2024 – 2025 годов составляет 25 809 907,20 рублей, в том числе:25 061 419,87 рублей – средства областного бюджета;748 487,33 рублей– средства местного бюджета;по этапу 2025 – 2026 годов составляет 0 рублей, в том числе:0 рублей – средства областного бюджета;0 рублей – средства местного бюджета;по этапу 2026 – 2027 годов составляет 0 рублей, в том числе:0 рублей – средства областного бюджета;0 рублей – средства местного бюджета;по этапу 2026 – 2027 годов составляет 0 рублей, в том числе:0 рублей – средства областного бюджета;0 рублей – средства местного бюджета;по этапу 2027 – 2028 годов составляет 0 рублей, в том числе:0 рублей – средства областного бюджета;0 рублей – средства местного бюджета;по этапу 2028 – 2029 годов составляет 0 рублей, в том числе:0 рублей – средства областного бюджета;0 рублей – средства местного бюджета;по этапу 2029 – 2030 годов составляет 0 рублей, в том числе:0 рублей – средства областного бюджета;0 рублей – средства местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  | – | выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;снос 374,10 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 17 жителей из жилых помещений, которые расположены в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; |
| Оценка эффективности реализации Программы  | – | реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;снижение доли населения Первомайского сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. |
| Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией  | – | Администрация Кашарского района осуществляет общее руководство и координацию деятельности исполнителя Программы; Администрация Первомайского сельского поселения представляет отчеты о ходе реализации Программы в Администрацию Кашарского района; контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством. |

2. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Одной из основных задач государственной жилищной политики в  Первомайском сельском поселении, направленной на системное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и благоприятные условия их проживания, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирном аварийном жилищном фонде.

Проживающие в аварийных домах, расположенных на территории Первомайского сельского поселения, граждане не могут самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества. В муниципальном образовании "Первомайское сельское поселение" решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в местных бюджетах средств, необходимых для переселения граждан.

Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Все запланированные в рамках Программы на достижение данной цели мероприятия распространяются на жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе с привлечением средств Фонда.

В рамках настоящей Программы подлежит расселению признанный аварийным и подлежащими сносу многоквартирный дом общей отселяемой площадью жилых помещений 374,10 кв. метра.

4. Основные направления реализации Программы

Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:

4.1. Формирование муниципальной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; разработку предложений по внесению изменений в областное законодательство по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

4.1.1. Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости. В случае принятия собственниками соответствующего решения уплата части средств за приобретаемые помещения (превышающие размер возмещения стоимости) может быть осуществлена за счет собственных средств. В случае их признания нуждающимися в жилых помещениях, им может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма с учетом нормы предоставления. Способ отселения определяется собственником аварийного жилого помещения;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению.

4.1.2. Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда предоставляется по договору социального найма по норме предоставления, установленной органами местного самоуправления. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

4.1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение жилых помещений, в том числе:

в индивидуальных домах (только по мероприятиям, реализуемым за счет средств областного и местного бюджетов);

в многоквартирных домах;

в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключения экспертизы проекта дома;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.1.4. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.1.5. Мероприятия в рамках этапов Программы, реализуемые с привлечением средств Фонда, должны быть завершены не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа.

4.2. Критерии очередности участия в Программе установлены подпунктом 2 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", приказом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 07.03.2017 N 36 "Об утверждении Методических рекомендаций по определению очередности расселения многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 года в установленном порядке аварийными, подлежащими сносу или реконструкции". При определении очередности расселения учитывать степень готовности земельных участков под строительство домов, наличие инфраструктуры.

4.3. Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующие меры:

4.3.1. Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайте Администрации Первомайского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.4. Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к настоящей Программе.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств областного и местных бюджетов.

Объемы и направления расходования средств на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Взаимоотношения государственного заказчика Программы с органами местного самоуправления Кашарского района регулируются соглашениями, заключаемыми с администрацией муниципального образования «Кашарский район».

Финансирование Программы осуществляется в размере 25 809 907,20 рублей, из них:

0,00 рублей – средства Фонда;

25 061 419,87 рублей – средства областного бюджета;

748 487,33 рублей – средства местных бюджетов.

6. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан реализуемых за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов определяется исходя из общей площади аварийного жилищного фонда и предельной стоимости переселения на 1 кв. м. общей площади предоставляемого жилого помещения, определенной на основании приказа государственного заказчика Программы на соответствующий период (квартал) реализации мероприятий.

 При определении объема финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного и местных бюджетов применена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, рассчитанная с учетом индекса-дефлятора по виду экономической деятельности "строительство", одобренного Правительством Российской Федерации, и подлежит корректировке в соответствии с приказом государственного заказчика Программы на соответствующий период (квартал) реализации мероприятий.

 Приобретение муниципальным образованием "Первомайское сельское поселение" для их предоставления собственникам по договорам мены взамен изымаемых, а также выплата им возмещения за изымаемое аварийное помещение производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах возмещения за изымаемые жилые помещения, определяемого на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность, или на основании соглашения с собственником жилых помещений в пределах возмещения за изымаемые жилые помещения.

 Средства на строительство жилых помещений расходуются муниципальным образованием "Первомайское сельское поселение" в пределах цен, определенных исходя из проектно-сметной документации, а также с учетом средней рыночной стоимости одного кв. метра общей площади жилых помещений, определенной приказом государственного заказчика Программы, на соответствующий период реализации.

Муниципальное образование "Первомайское сельское поселение" вправе направлять на реализацию мероприятий Программы дополнительные средства из местного бюджета и внебюджетные источники.

 Муниципальное образование "Первомайское сельское поселение" осуществляют переселение граждан в пределах общего объема средств, предусмотренных им в соответствии с Программой, с соблюдением планируемых показателей выполнения Программы с применением в ходе приобретения жилых помещений стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, утвержденной приказом государственного заказчика Программы на соответствующий период (квартал) реализации мероприятий (на момент объявления торгов). Планируемые объемы и источники выполнения Программы приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г., приведен в приложении N 3 к Программе.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г., приведены в приложении N 4 к Программе.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, а также площадь расселенного аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения Первомайского сельского поселения, проживающего в домах блокированной застройки, многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также в связи с произошедшим пожаром, природными катастрофами.

Конечные результаты реализации Программы:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

снос 374,10 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 17 жителей из жилых помещений, которые расположены в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»

СИСТЕМА

программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за выполнение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Мероприятия, выполняемые на уровне муниципальных образований |
| 2024 - 2030 годы |
| 1. | Подготовка экономического обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом анализа первичного и вторичного рынков недвижимости в муниципальных образованиях | IV квартал года, предшествующего году реализации этапа Программы | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 2. | Заключение соглашений о выплате выкупной стоимости, договоров социального найма, мены с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | весь период | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 3. | Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | постоянно | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 5. | Снос или реконструкция расселенного аварийного жилищного фонда и информирование о проделанной работе Администрации Кашарского района в течение месяца после завершения работ | весь период | Администрация Первомайского сельского поселения |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Объем аварийного жилищного фонда(тыс. кв.м) | Объем финансирования\*(тыс. рублей) | В том числе |
| средства ФСР(тыс. рублей) | средства областного бюджета\*\*(тыс. рублей)) | средства местного бюджета\*\*(тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Этап 2024 - 2025 годов |
| 1 | Первомайское сельское поселение | 0,37 | 25 809,9 | 0 | 25 061,4 | 748,5 |
| Этап 2025 - 2026 годов |
| 1. | Первомайское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Этап 2026 - 2027 годов |
| 1. | Первомайское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Этап 2027 - 2028 годов |
| 1. | Первомайское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Этап 2028 - 2029 годов |
| 1. | Первомайское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Этап 2029 - 2030 годов |
| 1. | Первомайское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе | 0,37 | 25 809,9 | 0 | 25 061,4 | 748,5 |

\* Подлежит уточнению после принятия областного закона об областном бюджете и муниципальных правовых актов администрации Кашарского района и муниципального образования "Первомайское сельское поселение" на очередной финансовый год и плановый период.

\*\* Подлежит уточнению при внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".

Приложение № 3

к муниципальной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по муниципальной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции» признанных после 1 января 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жите-лей, плани-руемыхк пере-селе-нию (чел.) | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования Программы | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |
| всего (ед.) | в том числе: | всего (кв.м) | в том числе: | всего (руб.) | в том числе: | все-го (руб.) | в том числе: |
| собст-вен-ностьграж-дан (ед.) | муни-ци-паль-наясобст-вен-ность (ед.) | собст-вен-ность граждан (кв. м.) | муници-пальнаясобст-вен-ность (кв. м.) | за счет средств областного бюджета (руб.) | за счет средств местного бюджета (руб.) | за счет средств собст-венни-ков жилых поме-щений (руб.) | за счет средств иных лиц (инвес-тора по ДРЗТ) (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 |
|  | Всего по Программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет областного и местного бюджетов, в том числе: | 17 | 8 | 8 | 0 | 374,10 | 374,10 | 0 | 25 809 907,2 | 25 061 419,87 | 748 483,33 | - | - | - |
|  | Всего по этапу 2024 -2025 годов | 17 | 8 | 8 | 0 | 374,10 | 374,10 | 0 | 25 809 907,2 | 25 061 419,87 | 748 487,33 | - | - | - |
| 1 | с.Первомайское, ул. Лермонтова, 32 | 17 | 8 | 8 | 0 | 374,10 | 374,10 | 0 | 25 809 907,2 | 25 061 419,87 | 748 487,33 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения муниципальной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домой блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащими сносу или реконструкции»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 |
| 1  | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (тыс. кв. метров) | 0,37 | - | - | - | - | - | - | 0,37 |
| 2  | Количество семей, переселенныхиз многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (семей) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3  | Количество граждан, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - |